A23组项目进展报告

2019.11.8

1.项目开发进展

迭代计划：第9周应当完成活动查询服务，前端票据列表tablist结构，后端数据库基本架构

完成情况：前端tablist界面实现，前端UI设计完成，前端查询界面实现，“我的”界面实现，后端数据库基本架构实现。查询界面与后端数据库接口未实现。

分工：

冯东宇：后端数据库基本架构

顾冰：UI设计

隋唯一：前端查询界面，“我的”界面，tablist界面，登录界面

2.配置管理：

项目目前只有2个branch，分别用于前后端查询接口对接，目前均未成功

项目看板

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户故事 | 待办 | 进行中 | 完成 |
| 作为购票者，我需要查询到我想要的活动 |  | 冯东宇：后端数据库架构 | 隋唯一：前端查询界面  顾冰：UI设计 |
| 作为购票者，我需要查询到我的订单 | “我的”界面与数据库的连接 |  | 隋唯一：前端“我的“界面 |
| 作为后台管理者，我需要发布我要销售的票据 | 后端的UI界面（与管理者交互） |  | 冯东宇：后端数据库 |
| 作为购票者，我希望能看到推荐的热门剧目 | 后端数据库接口 | 顾冰：UI设计  隋唯一：下拉刷新实现 | 隋唯一：前端首页页面 |

3.目前的问题

前后端接口对接有bug，需要修改

UI设计有些地方不够仔细

4.下一迭代计划

解决查询功能的前后端接口问题。

完善首页推荐的UI设计。

完成后台与管理者的交互界面。